Акт-допуск
для производства работ на территории организации

| пгт Сириус |  | « | 01 | » | 12 | 20 | 25 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гостиничный комплекс «Альфа Сириус»

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, эксплуатирующей объект,

Хабаров Денис Борисович, руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, организация)

ООО «Инженерная инфраструктура»

и представитель организации, осуществляющей производство работ

Индивидуальный предприниматель Бурлаченко Владимир Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, организация)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация, эксплуатирующая объект, предоставляет организации, осуществляющей производство работ, объект

Гостиничный комплекс «Альфа Сириус»

(наименование объекта, участка, территории)

ограниченный

Лифтовыми холлами и шахтами лифтов, морской и заповедный кварталы

(параметры и границы предоставляемого объекта, участка, территории)

для производства на нем следующих работ:

Комплекс работ по диспетчеризации лифтов

(наименование работ)

| на следующий срок: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | 01.12.2025 | окончание: | по исполнению обязательств по договору |

До начала и во время работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обеспечить прохождение работниками организации, осуществляющей производство работ, вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа в Отделе охраны труда, пожарной и экологической безопасности Образовательного Фонда «Талант и успех» | До начала работ | Бурлаченко В.И. |
| Определить места проведения работ работниками организации, осуществляющей производство работ | До начала работ | Хабаров Д.Б. Бурлаченко В.И. |
| Определить границы зон постоянно действующих опасных производственных факторов. Оградить указанные зоны и вывесить предупреждающие, запрещающие и предписывающие знаки (плакаты, надписи). | До начала работ | Бурлаченко В.И. |
| Обеспечить освещение мест проведения работ (при работе в темное время суток или в условиях отсутствия и (или) недостатка освещения) | Постоянно, во время работ | Бурлаченко В.И. |
| Провести работникам инструктажи по охране труда на рабочем месте, противопожарные инструктажи, ознакомить работников с планом производства работ, характером, условиями и особенностями выполнения работ на объекте. | До начала работ | Бурлаченко В.И. |
| Допускать к выполнению работ работников, прошедших инструктажи по охране труда и противопожарные инструктажи, обучение по охране труда, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнение работ, имеющих допуск к проведению соответствующих видов работ, подтверждённый документально (наличие при себе действующих удостоверений о допуске к соответствующим видам работ: работы на высоте, работы в ограниченных и замкнутых пространствах, работы в люльке подъемника (вышки), работы по обвязке (строповке) грузов, работы в электроустановках, электро- газосварочные работы и т.п.) | Постоянно | Бурлаченко В.И. |
| Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемых работ. Осуществлять постоянный контроль за применением работниками СИЗ. Не допускать выполнение работ работниками, необеспеченными СИЗ и (или) не применяющими СИЗ. А также нахождение таких работников на объекте. | До начала работ и постоянно | Бурлаченко В.И. |
| Работы повышенной опасности производить по наряду-допуску. Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности согласовать с уполномоченным представителем Образовательного Фонда «Талант и успех». | До начала работ | Бурлаченко В.И. |
| Обеспечить исправное состояние и безопасную эксплуатацию технических средств, машин и механизмов, оборудования, инструментов и приспособлений, материалов (в том числе расходных), применяемых для производства работ. | Постоянно | Бурлаченко В.И. |
| Не допускать на места проведения работ посторонних лиц, лиц в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения. | Постоянно | Бурлаченко В.И. |
| Выполнять предписания органов государственного контроля (надзора) и уполномоченных представителей заказчика. | Постоянно | Бурлаченко В.И. |

После подписания Акта-допуска организация, эксплуатирующая объект, не несет ответственности за нарушение организацией, осуществляющей производство работ, государственных нормативных требований охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, требований в области охраны окружающей среды при осуществлении своей деятельности и деятельности иных лиц, действующих (бездействующих) в интересах организации, осуществляющей производство работ. Ответственность за нарушение указанных требований, а также за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу и деловой репутации юридических лиц, окружающей среде в полном объеме возлагается на организацию, осуществляющую производство работ.

Представитель организации, эксплуатирующей объект:

_____________Хабаров Д.Б.

Представитель организации, осуществляющей производство работ:

____________ Бурлаченко В.И.