- ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

| О необходимости проведения работ для подготовки лифтов и подъемников к проживанию студентов на объекте ГК «Гамма Сириус» 8 и 9 корпуса. Дополнительно два подъемника. | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» Сазонову В.Ю, |
| --- | --- |

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу Вас согласовать заявку на закупку услуги по поставке оборудования и работ по его установке на лифтовом оборудовании на объекте Гостиничный комплекс «Гамма Сириус» расположенному по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. 65 лет Победы, д.61-63.

На текущий момент на лифтовом оборудовании в количестве восьми единиц установлена диспетчерская связь устаревшего типа, с передачей данных по двум проводам, не поддерживающая работу в удаленных диспетчерских и на мобильных телефонах. Платформы для МГН в количестве пяти единиц, запланированных к использованию - без диспетчерской связи. Беспроводные пульты к ним отсутствуют, проводные находятся на стойке регистрации Гамма в ограниченном количестве, что затруднит самостоятельное использование платформ студентами и потребует вызов оператора для каждого подъема.

Основной договор подписан, работы выполнены на 70%, но был получен запрос от руководства Колледжа, о запуске в работу дополнительно двух подъемников для МГН, что подразумевает установку дополнительных пультов управления для самостоятельного использования подъемников студентами, диспетчеризацию и мелкий профилактический ремонт вертикального транспорта после окончания строительных работ.

Общее количество вертикального транспорта, расположенного на объекте: 8 лифтов, и 5 подъемников для МГН.

Стоимость по основному договору 1 360 314,38 рублей, НДС не облагается

Стоимость по ДС 1 640 043,43 рублей, НДС не облагается

Стоимость дополнительных работ составит 279 729,05 рублей.

Приложения:

Письмо №У/2375КС от 17.11.2025 АНОО НТУ «Сириус» на 1 листе

Руководитель группы по эксплуатации

лифтового оборудования и

грузоподъемных механизмов								Хабаров Д.Б.