Акт-допуск
для производства работ на территории организации

| пгт Сириус |  | « | 07 | » | 07 | 20 | 25 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сириус Арена

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, эксплуатирующей объект,

Хабаров Денис Борисович, руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, организация)

ООО «Инженерная инфраструктура»

и представитель организации, осуществляющей производство работ

Постников Владимир Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, организация)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация, эксплуатирующая объект, предоставляет организации, осуществляющей производство работ, объект

Сириус Арена

(наименование объекта, участка, территории)

ограниченный

Лифтовыми холлами и шахтами лифтов

(параметры и границы предоставляемого объекта, участка, территории)

для производства на нем следующих работ:

Очистка внутренних стеклянных поверхностей шахт лифтов

(наименование работ)

| на следующий срок: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | 07.07.2025 | окончание: | по исполнению обязательств по договору |

До начала и во время работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обеспечить прохождение работниками организации, осуществляющей производство работ, вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа в Отделе охраны труда, пожарной и экологической безопасности Образовательного Фонда «Талант и успех» | До начала работ | Постников В.С.. |
| Определить места проведения работ работниками организации, осуществляющей производство работ | До начала работ | Хабаров Д.Б. Постников В.С.. |
| Определить границы зон постоянно действующих опасных производственных факторов. Оградить указанные зоны и вывесить предупреждающие, запрещающие и предписывающие знаки (плакаты, надписи). | До начала работ | Постников В.С... |
| Обеспечить освещение мест проведения работ (при работе в темное время суток или в условиях отсутствия и (или) недостатка освещения) | Постоянно, во время работ | Постников В.С... |
| Провести работникам инструктажи по охране труда на рабочем месте, противопожарные инструктажи, ознакомить работников с планом производства работ, характером, условиями и особенностями выполнения работ на объекте. | До начала работ | Постников В.С.. |
| Допускать к выполнению работ работников, прошедших инструктажи по охране труда и противопожарные инструктажи, обучение по охране труда, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнение работ, имеющих допуск к проведению соответствующих видов работ, подтверждённый документально (наличие при себе действующих удостоверений о допуске к соответствующим видам работ: работы на высоте, работы в ограниченных и замкнутых пространствах, работы в люльке подъемника (вышки), работы по обвязке (строповке) грузов, работы в электроустановках, электро- газосварочные работы и т.п.) | Постоянно | Постников В.С.. |
| Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемых работ. Осуществлять постоянный контроль за применением работниками СИЗ. Не допускать выполнение работ работниками, необеспеченными СИЗ и (или) не применяющими СИЗ. А также нахождение таких работников на объекте. | До начала работ и постоянно | Постников В.С... |
| Работы повышенной опасности производить по наряду-допуску. Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности согласовать с уполномоченным представителем Образовательного Фонда «Талант и успех». | До начала работ | Постников В.С.. |
| Обеспечить исправное состояние и безопасную эксплуатацию технических средств, машин и механизмов, оборудования, инструментов и приспособлений, материалов (в том числе расходных), применяемых для производства работ. | Постоянно | Постников В.С.. |
| Не допускать на места проведения работ посторонних лиц, лиц в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения. | Постоянно | Постников В.С... |
| Выполнять предписания органов государственного контроля (надзора) и уполномоченных представителей заказчика. | Постоянно | Постников В.С.. |

После подписания Акта-допуска организация, эксплуатирующая объект, не несет ответственности за нарушение организацией, осуществляющей производство работ, государственных нормативных требований охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, требований в области охраны окружающей среды при осуществлении своей деятельности и деятельности иных лиц, действующих (бездействующих) в интересах организации, осуществляющей производство работ. Ответственность за нарушение указанных требований, а также за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу и деловой репутации юридических лиц, окружающей среде в полном объеме возлагается на организацию, осуществляющую производство работ.

Представитель организации, эксплуатирующей объект:

_____________Хабаров Д.Б.

Представитель организации, осуществляющей производство работ:

____________ Постников В.С.