ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по решению вопроса о необходимости закупки услуги по организации видеонаблюдения в шести гостевых лифтах на объекте Гостиница «Дельта Сириус», (1й этап – работы в шахтах лифтов)

| «21» января 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Ведущий инженер						К.С. Максютов

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

Операционный управляющий гостиницы «Дельта Сириус	   	 Р.М. Гончаров

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги по организации видеонаблюдения в шести гостевых лифтах на объекте Гостиница «Дельта Сириус», (1й этап – работы в шахтах лифтов) расположенному по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Триумфальный проезд, д.1

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что в целях обеспечения оперативного контроля за состоянием лифтового оборудования и предотвращения возможных действий, направленных на его повреждение, необходима организация видеонаблюдения в кабинах шести гостевых лифтов. Работы разделены на два этапа.

На текущий момент запланирована реализация первого этапа по организации видеонаблюдения в лифтах - прокладка в шахтах лифтов специального подвесного кабеля, для соединения камер в кабинах лифтов с локальной сетью здания.

Стоимость поставки и монтажа оборудования составляет 838 444,13 (Восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 13 копеек включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Видеонаблюдение 6 лифтов Дельта»

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по организации видеонаблюдения в шести гостевых лифтах на объекте Гостиница «Дельта Сириус», (1й этап – работы в шахтах лифтов)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Локальный сметный расчет на 3 л.

- Ведомость объемов работ на 1 л.

- Техническое задание на 4 л.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / К.С. Максютов /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

_______________________ / Р.М. Гончаров /

«Против» -

«Воздержались» -

| Председатель технической комиссии |  | С. И. Рябинин |
| --- | --- | --- |